Zakres prac na wykonanie i opracowanie badań konserwatorskich oraz                     dokumentacji programu prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarzy i ambony z  wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika

w Kobylinie

- Opracowanie programu prac badań konserwatorskich oraz przygotowanie wniosków

o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie badań

- Wykonanie odkrywek stratygraficznych – pasowych wraz z niezbędnymi analizami                           na powierzchni ołtarza głównego z gotycko-renesansowym tryptykiem, wykonanym                           w warsztacie wielkopolskim ok. 1518 r. z  scenami malarstwa poświęconym życiu i śmierci

św. Stanisława

- Wykonanie odkrywek stratygraficznych – pasowych wraz z niezbędnymi analizami na powierzchni ołtarza bocznego pw. św. Walentego z około 1680 r.

- Wykonanie odkrywek stratygraficznych – pasowych wraz z niezbędnymi analizami na powierzchni  ołtarza bocznego pw. śś. Kryspina i Kryspiniana z około 1680 r.

- Wykonanie odkrywek stratygraficznych – pasowych wraz z niezbędnymi analizami na powierzchni ołtarza bocznego pw. Trójcy Świętej z Kon. XVII w.

- Wykonanie odkrywek stratygraficznych – pasowych wraz z niezbędnymi analizami na powierzchni ołtarza bocznego pw. Męki Pańskiej z Kon. XVII w.

- Wykonanie odkrywek stratygraficznych – pasowych na powierzchni ołtarza bocznego

pw. Anioła Stróża z Kon. XVII w.

- Wykonanie odkrywek stratygraficznych – pasowych wraz z niezbędnymi analizami na powierzchni ołtarza bocznego pw. Matki Boskiej Różańcowej poł. XVII w.

- Wykonanie odkrywek stratygraficznych – pasowych wraz z niezbędnymi analizami na powierzchni barokowej ambonie z 2 poł XVII w.

- Opracowanie dokumentacji historycznej oraz opisowo – fotograficznej wraz z opisem wyników badań konserwatorskich wydruk i oprawa dokumentów    3 egzemplarze

- Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich zawierającego opis

stanu zachowania wnętrza wraz z dokumentacją fotograficzną, opisem

działań technologicznych z propozycją doboru materiałów na ich wykonanie,

oraz wytyczne i zalecenia do realizacji całości prac 3 egzemplarze.